# Техническое задание на разработку сайта Ассоциации трихологов

Сумма: 500 000 рублей
Состав: 10 модулей, 226 часов
Дата: Март 2026

## 1. Общее описание проекта

Заказчик получает веб-платформу «Сайт Ассоциации трихологов», состоящую из трёх частей:

- Публичный сайт — информационный ресурс для всех посетителей: каталог врачей, мероприятия, статьи, документы организации.

- Личный кабинет — закрытая часть для авторизованных пользователей (врачей и не-врачей).

- Административная панель — инструмент управления для администраторов ассоциации.

Платформа размещается на серверах и доступна по адресу, указанному Заказчиком.

## 2. Роли пользователей

Система предусматривает четыре роли с разным уровнем доступа:

| Роль | Описание | Доступ |
| --- | --- | --- |
| Неавторизованный пользователь | Посетитель сайта | Публичные страницы: главная, каталог врачей, города, мероприятия, статьи, документы |
| Авторизованный пользователь (не врач) | Зарегистрировался и указал роль «не врач» | Личный кабинет с ограниченным функционалом (без раздела оплат, публичного профиля и т.д.) |
| Авторизованный врач | Прошёл регистрацию, указал роль «врач», заполнил анкету и прошёл модерацию | Полный личный кабинет: личные данные, публичный профиль, оплаты, настройки |
| Администратор | Сотрудник ассоциации | Административная панель: управление врачами, модерация, платежи, контент, настройки |

Роли позволяют гибко настраивать запуск функционала проекта по этапам.

## 3. Этапы выполнения работ

Работы разделены на четыре этапа. Каждый этап принимается отдельным актом о приёмке работ. Это позволяет запускать разработку с минимальными рисками и поэтапно подтверждать результат.

Этап 4 (интеграция с банком и чеками) выделен отдельно: сроки зависят от банка и провайдера платёжной системы, поэтому он не блокирует приёмку этапов 1–3.

| Этап | Наименование | Содержание | Акт приёмки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | База данных и инфраструктура | Проектирование и реализация БД, серверная архитектура, авторизация, защищённое хранение данных | Отдельный акт |
| 2 | Публичный сайт (фронтенд) | Главная, каталог врачей, страницы городов, мероприятия, статьи, документы, мобильная адаптация | Отдельный акт |
| 3 | Административная панель и API | Панель управления, модерация врачей, личный кабинет, уведомления по email, backend-API | Отдельный акт |
| 4 | Интеграция с банком и чеками | Подключение платёжной системы, приём оплат, фискализация (54-ФЗ) | Отдельный акт; сроки зависят от банка |

## 4. Состав работ по модулям

### M01: Инфраструктура и архитектура (85 000 ₽)

Заказчик получает:

- Надёжную работу платформы 24/7.

- Защищённое хранение персональных данных пользователей.

- Возможность масштабирования при росте нагрузки.

- Резервное копирование данных.

- Серверную архитектуру, базу данных и систему авторизации как основу для всех остальных модулей.

### M02: Регистрация и онбординг (44 500 ₽)

Система обеспечивает:

- Регистрацию по email с подтверждением через ссылку в письме.

- Выбор роли при первом входе: «Я — врач» или «Я — не врач».

- Для врачей — заполнение анкеты: ФИО, телефон, паспортные данные, адрес прописки, город, клиника, должность, специализация, научная степень.

- Загрузку документов: диплом о высшем медицинском образовании (обязательно), сертификат о переподготовке (обязательно), дополнительные сертификаты (по желанию).

- Тумблер при загрузке документов: «Диплом врача» / «Другие документы».

- Загрузку фото диплома о высшем медицинском образовании.

- Отправку заявки на модерацию администратору.

- Экран ожидания модерации с автоматическим обновлением статуса.

- Для не-врачей — сообщение о сохранении данных и уведомлении при открытии дополнительного функционала.

- Предупреждение при отсутствии диплома: без него оплата членского взноса недоступна.

### M03: Личный кабинет врача (53 000 ₽)

Врач получает возможность:

- Видеть главную страницу ЛК со статусом аккаунта и ближайшими мероприятиями.

- В разделе «Личная информация» — просматривать и редактировать: ФИО, телефон, паспортные данные, адрес прописки, контакты для коллег; загружать фото и фото диплома.

- В разделе «Публичный профиль» — редактировать данные для сайта (описание, контакты, фото, город, клиника, специализация) с отправкой изменений на модерацию.

- Видеть блок «Что на модерации»: пока новые данные проверяются, на сайте отображаются старые; при отправке можно добавить комментарий для исправления.

- В разделе «Оплаты и подписка» — видеть статус подписки, дату истечения, кнопку «Оплатить подписку» при истекающей подписке, историю платежей.

- В настройках — менять email (с подтверждением) и пароль.

### M04: Модерация врачей (74 500 ₽)

Администратор получает возможность:

- Видеть список всех врачей с фильтрами: статус модерации, статус подписки, город, поиск по ФИО/email, фильтр «Данные изменились».

- Открывать детальную карточку врача: личные данные, документы, публичный профиль, платежи.

- Одобрять или отклонять заявку врача (с указанием причины при отклонении).

- Одобрять или отклонять изменения профиля врача.

- Вручную активировать или деактивировать профиль врача на сайте.

- Отправлять врачу напоминание об оплате и писать email напрямую из карточки.

### M05: Подписка и оплата (87 000 ₽)

Система обеспечивает:

- Оплату вступительного и ежегодного членских взносов банковской картой или через СБП.

- Кнопку «Оплатить подписку» при истекающей подписке (за 30 дней и менее).

- Логику просрочки: при просрочке на 1 год (старая анкета) или на 2–3 месяца (новая) требуется полный новый платёж с вступительным взносом.

- Автоматическую активацию подписки после успешной оплаты.

- Автоматическую деактивацию профиля врача на публичном сайте при просрочке оплаты.

- Историю платежей в личном кабинете врача.

- Интеграцию с платёжной системой (ЮKassa или аналог) для приёма оплат.

Примечание: реализация модуля M05 выполняется на этапе 4 (интеграция с банком).

### M06: Публичный сайт (48 500 ₽)

Посетители получают доступ к:

- Главной странице: приветственное слово президента, блок «Миссия и ценности», ближайшие мероприятия (до 4 карточек), последние новости (до 3 статей), кнопка «Стать членом ассоциации».

- Каталогу врачей с фильтрацией по городу и специализации, поиском по имени, пагинацией.

- Страницам городов: список городов с активными врачами; при выборе города — список врачей в этом городе (дизайн по образцу mediann).

- Мероприятиям: список предстоящих и архив прошедших; контентный блок на странице мероприятий; кнопка «Зарегистрироваться» на карточках (переход на детальную страницу). Мероприятия — только информационные страницы, без онлайн-регистрации и оплаты.

- Статьям: список с фильтром по темам, детальная страница статьи.

- Документам организации: устав, состав правления и другие документы (текст и/или PDF).

- Мобильной адаптации всех страниц.

### M07: Уведомления по email (38 500 ₽)

Система автоматически отправляет письма:

- Подтверждение регистрации (со ссылкой для активации аккаунта).

- Одобрение или отклонение заявки врача (с причиной при отклонении).

- Одобрение или отклонение изменений профиля.

- Успешная оплата (с информацией о сумме и чеке при наличии).

- Напоминания об истечении подписки: за 30 дней, за 7 дней, за 3 дня, в последний день.

- Сброс пароля (со ссылкой для установки нового пароля).

### M08: Дашборд администратора (26 000 ₽)

Администратор получает:

- Дашборд: воронка (всего зарегистрировано → врачей → с активной подпиской); списки врачей с истекающей подпиской (ближайшая неделя) и не продливших за 2 месяца; сводка по мероприятиям; счётчики модерации.

- Список врачей с фильтрами и карточками.

- Список платежей с фильтрами по типу, дате, статусу (кнопка «Возврат» не отображается).

- Управление темами статей для фильтра на публичном сайте.

- Управление контентом: статьи, документы организации, города, тарифы подписки, контакты.

- Роли доступа: администратор (полный доступ), менеджер (без части настроек), бухгалтер (только платежи и чеки).

### M10: Онлайн-касса 54-ФЗ (43 000 ₽)

Система обеспечивает:

- Подготовку инфраструктуры для формирования фискальных чеков.

- Для членских и вступительных взносов НКО чеки по 54-ФЗ не требуются (по законодательству).

- Хранение данных о чеках в системе и привязку к транзакциям (для случаев, когда чеки потребуются).

- Возможность скачивания чека пользователем при наличии.

- Готовность к подключению фискализации при появлении оплаты мероприятий или иных платных услуг.

Примечание: сроки подключения зависят от провайдера платёжной системы и банка. Этап 4 оформляется отдельным актом приёмки.

### M19: Прототипы дизайна (0 ₽)

Заказчик получает:

- 2–3 интерактивных прототипа ключевых страниц (главная, каталог врачей, личный кабинет, админка).

- Возможность выбрать понравившийся вариант до начала разработки.

- Страницу городов по образцу mediann.

## 5. Что не входит в стоимость

Следующие модули не включены в состав работ и могут быть заказаны отдельно:

| Модуль | Описание |
| --- | --- |
| M09 | Полный цикл мероприятий: онлайн-регистрация, оплата участия, списки участников |
| M11–M12 | Telegram-боты для врачей и администраторов |
| M13 | Генерация сертификата члена ассоциации (PDF) |
| M14 | Импорт врачей из Excel |
| M15 | Расширенное SEO и управление контентом (базовое входит в M06) |
| M16 | Фотоархивы и видеозаписи конференций |
| M17 | Голосование за президента |
| M18 | Расширенная аналитика |
| M20 | Прямая интеграция с ПСБ Банком (оценивается отдельно) |

## 6. Результат работ

По окончании работ Заказчик получает:

- Работающую платформу на домене Заказчика.

- Административную панель с настроенными ролями доступа.

- Исходный код в репозитории Заказчика (после финального платежа).

- Инструкцию по использованию административной панели.

- Документацию по развёртыванию (Docker, переменные окружения, миграции БД).

## 7. Приложение: вопросы для уточнения

- Чеки: финальные требования к формату и содержанию чеков — после уточнения с бухгалтером.

- Интеграция с банком: выбор платёжной системы (ЮKassa, ПСБ и др.) и сроки подключения согласуются отдельно.